Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Kołłątaja 1

81-332 Gdynia

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  pn. „Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń podziemia oraz parteru na pomieszczenia ekspozycyjne wraz z obniżeniem poziomu posadzki i fundamentów w budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB” działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców (członków konsorcjum) w przypadku oferty wspólnej: |
| --- |
| Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorcą: TAK NIE małym/średnim przedsiębiorcą: TAK NIE |
| Adres: |
| REGON: | NIP: |
| Nr telefonu: | Nr faxu: |
| e-mail do kontaktu: |
| Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia: Imię, nazwisko………………………Tel……………………………….e-mail……………………………. |

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach, na następujących warunkach:

CENA RYCZAŁTOWA OFERTY NETTO: ....................................... ZŁ

CENA RYCZAŁTOWA OFERTY BRUTTO: .......................................ZŁ

- Na cenę podaną w ust. 2. składają się następujące elementy:

| Poz. | Nazwa | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie Dokumentacji uzyskanie pozwolenia na budowę i nadzór autorski - zgodnie z §1 ust. 2. pkt 1), 2) i 3), wzoru umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ |
| 1a | wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z przeniesieniem na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do projektu |  |  | Cena poz. 1a nie może przekroczyć 30% SUMY WARTOŚCI POZYCJI 1a+1b+1c |
| 1b | wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, ekspertyzami, badaniami oraz innymi opracowaniami i dokumentami związanymi z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz przeniesieniem na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do projektu |  |  | Cena poz. 1b nie może przekroczyć 30% SUMY WARTOŚCI POZYCJI 1a+1b+1c |
| 1c | wykonanie projektu wykonawczego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, BIOZ i STWiORB oraz przeniesieniem na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do projektu |  |  | Cena poz. 1c nie może przekroczyć 40% SUMY WARTOŚCI POZYCJI 1a+1b+1c |
| SUMA 1a+1b+1c |  |  | Nie więcej niż 6% CENY RYCZAŁTOWEJ OFERTY podanej w ust. 2. powyżej |
| 2 | wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przeprowadzenie szkoleń i usługi gwarancyjne, zgodnie z §1, ust. 2. pkt. 4), 5) i 6) wzoru umowy – Załącznik nr 7 do umowy |  |  |  |
| Poz. 2 - roboty budowlane |  |  | Nie mniej niż 94% CENY RYCZAŁTOWEJ OFERTY podanej w ust. 2. |
| SUMA 1+ 2 |  |  |  |

- Oferujemy następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie -  od dnia zawarcia umowy,

- projekt koncepcyjny – w terminie do ……… tygodni od daty zawarcia umowy,

- projekt budowlany – w terminie do ……….. tygodni od daty zawarcia umowy,

- projekt wykonawczy – w terminie do ……….. tygodni od daty zawarcia umowy,

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wykonawczego,

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego projektu wykonawczego. Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowił załącznik nr 4 do umowy.

- realizacja robót budowlanych – terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić element odbioru częściowego, określi Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 6),

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie – w terminie 7 dni od odbioru przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych,

- zakończenie przedmiotu zamówienia - w terminie do 30.04.2023 r. Przez zakończenie przedmiotu zamówienia rozumiemy zakończenie realizacji robót budowlanych, wykonanie innych zobowiązań określonych w umowie, dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu i uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak też przekazanie przez Wykonawcę kompletnych dokumentów gwarancyjnych zgodnie z § 9 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

- Oświadczamy, że oferujemy  następujące terminy gwarancji:

  - na  roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia – 60 miesięcy od daty zakończenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 4. pkt 9) powyżej,

  - na izolację i szczelność zbiorników PMMA – 60 miesięcy  od daty zakończenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 4. pkt 9) powyżej,

  - na wyposażenie i urządzenia – 24 miesiące od daty zakończenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 4. pkt 9) powyżej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest integralną częścią SIWZ i akceptujemy jej treść oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny oferty i  zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa. Wówczas należy usunąć treść powyższego oświadczenia poprzez jego przekreślenie.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …….do ……..informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazujemy skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy*, że zamówienie zamierzamy* zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie:

...........................................................................................................................................

(nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest znana), zakres zamówienia realizowanego przez podwykonawcę)

- Niżej zamieszczamy informację dotyczącą obowiązku podatkowego

| Informacja Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego w wyniku wyboru oferty Wykonawcy |
| --- |
| Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego | TAK / NIE* (wybrać odpowiednie) |
| Jeżeli faktury wystawione przez Wykonawcę za realizację przedmiotu zamówienia: • będą zawierały cały odprowadzany w Polsce podatek od towarów i usług należy wybrać NIE, • nie będą zawierały odprowadzanego w Polsce podatku od towarów i usług należy wybrać TAK |
| *W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (poniższe należy wypełnić tylko w przypadku wyboru TAK) |
| wskazanie nazw (rodzajów) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług | wskazanie ich wartości bez kwoty podatku |
|  | _ _ _ . _ _ _ . _ _ _, _ _ zł _ _ _ . _ _ _ . _ _ _, _ _ zł |

- Wskazujmy, że następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych i Zamawiający będzie mógł pobierać je samodzielnie lub zostały dołączone do postępowania:

| Oświadczenia i dokumenty dostępne w internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych* | Adres strony internetowej* | Numer postępowania prowadzonego przez MIR-PIB* |
| --- | --- | --- |

*proszę podać, jeżeli ma zastosowanie

- Ofertę składamy na ……………….. stronach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- …………………………

- …………………………

- …………………………

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy)